МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ РАДИОФИЗИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра интеллектуальных систем

Лабораторная работа №1
Разработка технико-экономического обоснования для создания информационной системы

AutoLab3D: инструментарий для автоматического создания виртуальных лабораторных экспериментов

Кочетковой Полины Александровны

Славинского Сергея Андреевича

Студентов 4 курса специальности

«Прикладная информатика»

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Название проекта: AutoLab3D: инструментарий для автоматического создания виртуальных лабораторных экспериментов
Команда: Кочеткова Полина Александровна, Славинский Сергей Андреевич
Специальность: Прикладная информатика, 4 курс

Суть проекта
Разработка SaaS (Software as a Service) -платформы для автоматизированного создания интерактивных виртуальных лабораторных работ с использованием технологии преобразования 2D-фотографий в 3D-модели и no-code визуального конструктора логики экспериментов.

Цель
Занять 15% сегмента образовательных учреждений РБ в течение 3 лет, став стандартом для создания и эксплуатации виртуальных лабораторных работ.

Ключевые особенности

- Автоматическая генерация 3D-моделей из фотографий оборудования.

- Визуальный конструктор сценариев без необходимости программирования (логика «IF-THEN»).

- Библиотека шаблонов и физических свойств для быстрого создания экспериментов.

- Веб-доступ и интеграция с образовательными процессами.

Срок реализации
36 месяцев (до коммерческого запуска).

Бюджет
246 000 белорусских рублей.

Целевая аудитория
Преподаватели вузов, колледжей и школ, министерство образования РБ.

Ожидаемые результаты

- Рабочий прототип платформы с полным циклом создания виртуальных лабораторий.

- Первое внедрение в 5-10 учебных заведениях.

- Заключение первых коммерческих договоров на использование платформы.

Конкурентные преимущества

- Уникальная технология автоматизированной обработки образовательного контента.

- Доступность и простота использования для преподавателей без технической подготовки.

- Значительное снижение стоимости и времени создания лабораторных работ по сравнению с существующими аналогами.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предметная область и рынок

AutoLab3D: инструментарий для автоматического создания виртуальных лабораторных экспериментов. Проект относится к EdTech — рынку цифрового образования.

Целевая аудитория: министерство образования рб, вузы, колледжи, школы.

Объем рынка: образовательные учреждения РБ, затем масштабирование на рынок стран СНГ.

1.2. Актуальность проекта

Проблема: цифровизация образования требует интерактивных виртуальных лабораторий, которых не хватает из-за дороговизны оборудования и сложности разработки. Прямые аналоги — ручное создание 3D-экспериментов; косвенные — видеоуроки без интерактивности.

Недостатки: высокая стоимость, сложность разработки, низкая вариативность, отсутствие персонализации.

Преимущество AutoLab3D: преподаватель сам создает сценарии наглядно, без знаний в программировании, загружая объекты из загруженных паков моделей и\или добавление своих объектов через сканирование. Также удобная форма отчетности для учащихся и безопасное проведение лабораторных работ.

1.3. Цель и ключевые задачи проекта

Цель — занять 15% сегмента образовательных учреждений РБ за 3 года, стать стандартом для создания и эксплуатации виртуальных лабораторных работ.
Ключевые задачи:

- Исследование практик создания виртуальных лабораторий.

- Разработка алгоритма автоматического анализа фото-объектов и улучшение точности 3D-реконструкции.

- Интеграция модуля фотограмметрии (авто 3D-генерация).

- Создание библиотеки шаблонов на Unity.

- Создание прототипа веб-интерфейса для загрузки фото и управления сценариями.

- Разработка MVP (Minimum Viable Product).

- Разработка системы хранения лабораторных экспериментов с методическими материалами.

- Обеспечение безопасности данных (защита персональных данных, авторизация, создание ролей).

- Создание многопользовательского режима или модуля совместной работы.

- Запуск платформы.

- Подготовка маркетинговых материалов для продвижения платформы.

- Поиск и привлечение первых партнёров образовательных учреждений для тестирования платформы.

- Проведение образовательных вебинаров и тестовых запусков с преподавателями.

2. ОБОСНОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ И НОВИЗНЫ

2.1. Инновационность и уникальность предложения

- Первая в РБ платформа с полным no-code циклом создания 3D-экспериментов. В отличие от решений, требующих навыков моделирования или программирования, наш визуальный конструктор позволяет преподавателю интуитивно собирать сложные сценарии на языке логических условий «IF-THEN», делая процесс доступным для специалистов любой предметной области.

- Патентование технологии автоматизированного конвейера обработки образовательного контента. Объектом защиты является способ преобразования 2D-изображений оборудования в интерактивные 3D-объекты с ручным назначением физических свойств и шаблонов поведения, обеспечивающий их готовность к использованию в создании виртуальных экспериментов. Данное решение устраняет необходимость применения дорогостоящего 3D-сканирования и ручной настройки объектов.

- Открытая модульная архитектура на базе Unity. Платформа предлагает не фиксированный набор лабораторий, а библиотеку переиспользуемых шаблонов сцен, анимаций, физических свойств и эффектов. Это позволяет бесконечно расширять функционал и адаптировать систему под любые учебные дисциплины — от химии до истории искусства.

- Гибридная веб-архитектура профессионального уровня. Сочетание веб-интерфейса для удобства доступа, микросервисов для масштабируемой обработки данных и мощного 3D-движка (Unity WebGL) обеспечивает возможность запуска высокореалистичных симуляций прямо в браузере, без установки дополнительного ПО.

- Экосистема для работы с уникальными объектами. Преподаватели могут легко использовать цифровые копии реального оборудования своей лаборатории, обеспечивая максимальное соответствие учебного материала практическим занятиям и индивидуальный подход к обучению.

Бизнес-модель и подход:

- Переход от модели «разработка под заказ» к модели «самостоятельное создание» (User-Generated Content). Мы не продаем готовые лабораторные работы, мы продаем идею создания инструмента для их бесконечного создания. Это преобразует преподавателя из пассивного потребителя в активного создателя контента. Подобно тому, как YouTube превзошел телевизор за счет пользовательского контента, наша платформа создает сетевой эффект: чем больше преподавателей её используют, тем больше ценного образовательного материала создается, повышая полезность системы для всех участников.

- Экосистема, а не просто продукт. Платформа соединяет три ключевые аудитории:

  - Преподавателей-создателей (создают контент).

  - Студентов-потребителей (выполняют работы, оставляют цифровой след).

  - Администрацию учебных заведений (получают аналитику по успеваемости и использованию ресурсов).

- Потенциально патентуемые части:

Способ генерации логики экспериментов: автоматическое преобразование визуальных правил «IF-THEN» в исполняемый код для движка.

Способ автоматизированного конвейера (pipeline) обработки 2D-изображений: автоматизированная последовательность операций по преобразованию 2D-фото в интерактивные 3D-объекты.

3. ПЛАН РАБОТ, СРОКИ И ИНВЕСТИЦИИ

3.1. Обоснование сроков реализации

Реализация проекта рассчитана на 36 месяцев и разбита на ключевые этапы. Реалистичность сроков обоснована фокусировкой на MVP, использованием готовых технологических решений (Unity, облачные сервисы) и Agile-методологией разработки. Команда проекта будет включать: проектного менеджера, backend-разработчика, фронтенд-разработчика, ML/Computer Vision инженера, 3D/Unity-разработчика и дизайнера UX/UI. На начальном этапе некоторые роли могут быть совмещены.

Описание функционала MVP (к концу года): К завершению этапа разработки будет создан рабочий прототип платформы, позволяющий преподавателю самостоятельно провести полный цикл создания виртуальной лабораторной работы:

- Сканирование: Загрузка фотографий реальной лабораторной установки или объекта.

- Автоматическая 3D-реконструкция: Система автоматически обрабатывает фото, создает текстурированную 3D-модель и оптимизирует ее для использования в симуляции.

- Конструирование сцены: Преподаватель размещает созданную модель на виртуальной сцене, добавляет реактивы и оборудование из готовой базовой библиотеки, предоставленной разработчиками.

- Программирование логики: Через визуальный no-code интерфейс преподаватель задает логику эксперимента, прописывая правила по принципу «ЕСЛИ-ТО» (напр., «ЕСЛИ объект_реактив_1 коснулся объекта_прибор_2, ТО запустить анимацию_взрыв и вывести значение_температуры»).

- Публикация и доступ: Преподаватель сохраняет проект и предоставляет студентам доступ к нему.

- Выполнение и отчетность: Студенты выполняют работу в интерактивном режиме, а система предоставляет возможность записать финальный результат эксперимента в виде видео - отчета.

Таблица 1. План-график реализации

| Период (месяцы) | Основной фокус | Ключевые результаты / Вехи |
| --- | --- | --- |
| 1-3 | Анализ требований и проектирование архитектуры системы | Готовое техническое задание; Прототип веб-интерфейса; Прототип пайплайна фотограмметрии для одного типа объектов |
| 4-6 | Разработка базовых модулей: система загрузки и обработки изображений, база 3D-шаблонов | Реализован модуль обработки изображений; Создана базовая библиотека 3D-объектов; Реализована система управления базой данных |
| 7-9 | Разработка модуля физики и базовых взаимодействий | Реализована базовая физическая модель (гравитация, столкновения); Настроено API для взаимодействия модулей; Прототип системы сохранения проектов |
| 10-12 | Разработка визуального конструктора логики | Реализован no-code редактор сценариев (IF-THEN); Интеграция всех модулей в единую платформу; Альфа-тестирование |
| 13-15 | Тестирование с участием преподавателей и студентов | Привлечение 5-10 учебных групп из ВУЗов; Сбор комплексной обратной связи; Доработка функционала по результатам тестирования |
| 16-18 | Разработка системы платного доступа к платформе | Система подписок для ВУЗов; Личные кабинеты преподавателей и студентов; Система отчетности и аналитики |
| 19-21 | Подготовка к коммерческому запуску | Разработка документации и учебных материалов; Подготовка маркетинговых материалов; Формирование партнерской сети |
| 22-24 | Коммерческий запуск и привлечение первых клиентов | Заключение первых коммерческих договоров с ВУЗами; Проведение обучающих лекций; Формирование базы пользователей |
| 25-30 | Стабилизация платформы и поддержка первых клиентов | Исправление ошибок и доработка функционала; Техническая поддержка пользователей; Сбор отзывов для дальнейшего развития |
| 31-36 | Консолидация на рынке и подготовка к масштабированию | Анализ результатов внедрения; Планирование дальнейшего развития; Подготовка предложений для новых рынков |

Обоснование реалистичности сроков:

- Четкое определение MVP: Фокус на основном цикле использования позволяет избежать распыления ресурсов на второстепенные функции.

- Параллельная работа: Этапы разработки backend, фронтенда, алгоритмов и контента могут вестись параллельно разными специалистами.

- Итерационная разработка: Применение гибких методологий (Agile/Scrum) позволяет оперативно вносить коррективы, не нарушая общие сроки проекта.

- Использование современных технологий: Применение популярных и хорошо документированных фреймворков и облачных сервисов (таких как Unity, Core, React, AWS) ускоряет процесс разработки и развертывания.

- Гибкая методология разработки: Применение Agile/Scrum позволяет оперативно вносить коррективы в процесс разработки, оперативно реагировать на изменения и выявлять риски на ранних стадиях, не нарушая общие сроки проекта.

- Поэтапное тестирование и обратная связь: Раннее вовлечение пользователей (преподавателей и студентов) в процесс тестирования позволяет своевременно выявлять и исправлять недочеты, избегая кардинальных переделок на поздних этапах.

- Реалистичная оценка трудозатрат: План учитывает стандартные временные затраты на разработку аналогичных продуктов, а также включает время на доработки и исправление ошибок.

3.2. Обоснование объема инвестиций

Для реализации проекта AutoLab3D на период 36 месяцев до коммерческого запуска требуется привлечение инвестиций в размере 246 000 белорусских рублей. Данный бюджет является минимально необходимым для создания работающего продукта, его тестирования и выхода на рынок.

Таблица 2. Смета планируемых затрат

| № | Статья расходов | Сумма, Br | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фонд оплаты труда (ФОТ) | 144000 | Команда из 3 специалистов на адекватных рыночных условиях |
| 1.1 | Project Manager/Архитектор | 60000 | Управление проектом, коммуникация, проектирование (полная занятость) |
| 1.2 | Full-stack разработчик | 60000 | Разработка полного цикла (бэкенд, фронтенд, интеграция) |
| 1.3 | ML/Computer Vision engineer | 24000 | Разработка алгоритмов обработки изображений (частичная занятость) |
| 2 | Отчисления на социальное страхование | 48960 | Обязательные страховые взносы (34% от ФОТ) |
| 3 | Оборудование и инфраструктура | 24000 | Необходимые технические средства |
| 3.1 | Рабочие станции (2 шт.) | 12000 | Компьютеры для разработки |
| 3.2 | Облачная инфраструктура | 12000 | Хостинг и вычислительные мощности |
| 4 | Лицензии и программное обеспечение | 12000 | Профессиональные инструменты разработки |
| 5 | Маркетинг и привлечение клиентов | 12000 | Целевое продвижение среди учебных заведений |
| 5.1 | Разработка лендинга | 4800 | Создание презентационного сайта |
| 5.2 | Целевая интернет-реклама | 7200 | Продвижение среди преподавателей |
| 6 | Накладные расходы | 5040 | Организационные и операционные расходы |
| 7 | Непредвиденные расходы (10%) | 24600 | Резерв на дополнительные затраты |
|  | ИТОГО | 246000 |  |

Обоснование бюджета:

Минимальная команда: Формирование компактного ядра из трех ключевых специалистов, совмещающих роли, является стандартной и оправданной практикой для проектов на стадии предпосевного финансирования (pre-seed). Такой подход позволяет сконцентрировать ресурсы на основных задачах разработки без избыточных затрат на фонд оплаты труда.

Фокус на основном: Бюджет сконцентрирован на создании критически важного функционала для проверки продукто-рыночного соответствия (product-market fit): отработанный пайплайн преобразования изображений в 3D-модели и упрощенная, но работоспособная версия редактора сцен на основе шаблонов. Это позволяет проверить ключевые гипотезы с минимальными затратами.

Экономия на инструментах: На этапе прототипирования активно используются бесплатные тарифы программного обеспечения и инструментов с открытым исходным кодом, что значительно снижает операционные расходы. Для вычислительных задач применяется аренда облачных мощностей по модели pay-as-you-go, что исключает крупные единовременные инвестиции в оборудование и обеспечивает гибкое масштабирование.

Маркетинг без риска: Маркетинговый бюджет сфокусирован на нетворкинге и точечном привлечении ограниченной группы первых пилотных пользователей (10-15 образовательных учреждений) для сбора обратной связи и валидации концепции, а не на дорогостоящих широкомасштабных рекламных кампаниях.

Адекватный резерв: Заложенный резерв в размере 10% от общего бюджета является стандартным отраслевым практическим правилом, позволяющим гибко управлять проектными рисками и непредвиденными затратами без угрозы для реализации ключевых этапов проекта.

4. КОМАНДА И КОМПЕТЕНЦИИ

4.1. Сведения о команде

Ключевым активом проекта на текущей стадии является сильная и сбалансированная команда, обладающая необходимыми техническими и управленческими компетенциями для реализации MVP.

Таблица 3.1. Текущий состав команды

| Участник | Роль | Релевантный опыт и компетенции | Зона ответственности |
| --- | --- | --- | --- |
| Кочеткова Полина Александровна | Project Manager / Архитектор | 4 года обучения по специальности "Прикладная информатика", опыт в управлении учебными проектами, знание методологий Agile/Scrum | Управление проектом, формирование технических требований, коммуникации с пользователями, планирование разработки |
| Славинский Сергей Андреевич | ML/Computer Vision engineer | 4 года обучения по специальности "Прикладная информатика", специализация в области машинного обучения и компьютерного зрения, опыт работы с Python/OpenCV | Разработка алгоритмов автоматической 3D-реконструкции, настройка ML-пайплайнов, оптимизация качества генерации моделей |

Таблица 3.2. Привлекаемые специалисты

| Роль | Статус | Планируемое привлечение | Бюджет |
| --- | --- | --- | --- |
| Full-stack разработчик (Python/React) | Штатный сотрудник | С первого месяца разработки | 60 000 |
| Unity 3D-разработчик | Внешний консультант/ штатный сотрудник | Консультация на начальных этапах. Полноценное внедрение с 3 месяца разработки | 60 000 |
| UX/UI дизайнер EdTech | Внешний консультант/ фриланс | Консультация на начальных этапах. Полноценное внедрение с 8 месяца разработки | 24 000 |

Критически важные компетенции, отсутствующие в текущей команде, и план по их приобретению:

- Unity-разработчик (геймдев-специализация):

Пробел: Для глубокой работы с движком Unity, оптимизации рендеринга, создания сложной физики и визуальных эффектов требуется узкоспециализированный разработчик.

План: На  текущем этапе используются готовые ассеты и шаблоны, а базовые задачи по настройке сцен выполняются с привлечением консультанта на аутсорс. На последующем раунде финансирования планируется нанять штатного Unity-разработчика.

- Дизайнер UX/UI с опытом в edutainment:

Пробел: Создание интуитивно понятного и engaging-интерфейса для преподавателей, не знакомых с 3D-редакторами, требует глубоких знаний в области пользовательского опыта.

План: На этапе начального проектирования дизайн-макеты и прототипы будут разработаны силами Project Manager с использованием готовых дизайн-систем и шаблонов, консультируясь у UX/UI дизайнер EdTech. Далее будет привлечен фриланс-дизайнер для выполнения поставленных задач по оформлению.

- Маркетолог/Sales с экспертизой в B2B EdTech:

Пробел: Для эффективного выхода на рынок и продаж в образовательные учреждения необходимы компетенции в области B2B-маркетинга и построения продаж.

План: На этапе до коммерциализации ведутся активные поиски и переговоры с потенциальным партнёром или сотрудником, имеющим опыт продаж в образовательном и государственном секторе. При этом стратегия выхода строится исходя из того, что Министерство образования РБ рассматривается в качестве ключевого инвестора и инициатора внедрения: обязательным этапом становится проведение пилотного тестирования системы на факультете радиофизики БГУ или в медицинском университете под эгидой министерства.

Текущий состав команды закрывает ключевые технические риски на этапах создания прототипа и MVP. Привлечение недостающих компетенций будет происходить поэтапно: сначала — на контрактной, а затем — на постоянной основе, по мере роста объёмов работ и расширения этапов внедрения.

5. МАРКЕТИНГОВЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

5.1. Анализ конкурентоспособности

Характеристика продукта: AutoLab3D — это SaaS-платформа (Software as a Service), предназначенная для автоматизированного создания интерактивных виртуальных лабораторных работ. Ключевое отличие — использование технологии автоматической генерации 3D-моделей из фотографий и визуальный no-code конструктор логики экспериментов.

1. Labster (премиум-сегмент готовых решений)

Модель: Готовые VR-лаборатории высочайшего качества.

Целевая аудитория: Крупные университеты с большим бюджетом.

Преимущества: Высокий уровень immersion, научная достоверность.

Недостатки: Очень высокая стоимость, отсутствие возможности кастомизации, невозможность использовать собственные 3D-модели.

Ценообразование: Корпоративные лицензии от $10 000 в год.

2. MEL Science (средний сегмент)

Модель: Готовые видеоуроки и наборы для физических экспериментов.

Целевая аудитория: Школы и родители для домашнего обучения.

Преимущества: Сочетание digital и hands-on опыта.

Недостатки: Ограниченная интерактивность, дополнительные затраты на реагенты, шаблонность экспериментов.

Ценообразование: Подписка от $30-50 в месяц + стоимость наборов.

3. Традиционные решения (низкий сегмент)

Модель: Видеоуроки, PDF-инструкции, симуляторы на Flash/Java.

Целевая аудитория: Массовое образование с минимальным бюджетом.

Преимущества: Низкая стоимость или бесплатный доступ.

Недостатки: Полностью пассивное обучение, нулевая интерактивность, устаревший формат.

Ценообразование: Бесплатно или минимальная стоимость доступа.

4. AutoLab3D (новая рыночная ниша)

Модель: Платформа для самостоятельного создания интерактивных экспериментов.

Целевая аудитория: Преподаватели-инноваторы, ищущие баланс между качеством и доступностью.

Ключевые преимущества:

- Уникальная технология: Автоматическое создание 3D-моделей из фотографий.

- Полная кастомизация: Возможность использовать собственное оборудование и материалы.

- No-code подход: Создание сложных сценариев без программирования.

- Доступная цена: В 5-10 раз дешевле готовых VR-решений.

- Быстрота создания: Новый эксперимент за часы вместо месяцев разработки.

Конкурентное преимущество: AutoLab3D занимает уникальную позицию на рынке, предлагая уровень интерактивности premium-сегмента с гибкостью и доступностью среднего сегмента. Это позволяет продукту appeal к аудитории, которая не может позволить себе Labster, но ищет более современное решение, чем традиционные форматы.

5.2. План маркетинга и продаж

Стратегия выхода на рынок:   Интеграция через государственные и/или ведомственные структуры. В качестве стартовой площадки рассматривается отдельные факультеты университетов, благодаря Министерству образования Беларуси. Основной акцент делается на долгосрочное партнёрство с образовательными учреждениями, получение грантов и государственную поддержку.

Ключевые каналы:

- Таргетированная реклама в профессиональных сообществах педагогов (соцсети, тематические порталы).

- Вебинары и демо-дни с live-демонстрацией платформы.

- Партнерства с методическими центрами и институтами развития образования.

- Участие в ключевых отраслевых мероприятиях (EdCrunch).

Геостратегия:

Год 1: РФ, РБ, Казахстан.

Год 2: Восточная Европа, Азия.

Год 3: Европа.

Прогноз на первый год (количество клиентов):

Месяцы 1-6: 5-7 пилотных клиентов (по льготной цене/бесплатно).

Месяцы 7-12: 20 платящих учебных заведений.

Прогнозируемая выручка за год: 1 000 000 руб.

5.3. Финансовые прогнозы и эффективность

Таблица 4. Прогноз ключевых финансовых показателей (руб.)

| Time | Год 1 | Год 2 | Год 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 200 000 | 500 000 | 800 000 |
| Операционные расходы | 350 000 | 400 000 | 400 000 |
| Чистая прибыль/убыток | -150 000 | 100 000 | 400 000 |

Прогнозируемые показатели эффективности:

- Точка безубыточности: Достигается на 13-16 месяце работы проекта.

- Срок окупаемости инвестиций (PP): ~24 месяца с момента запуска проекта.

- Рентабельность продаж (ROS):

- Год 2: 15%

- Год 3: 28.6%

Обоснование эффективности:

Представленные финансовые показатели отражают реалии рынка образовательных технологий в странах СНГ. В качестве основного источника финансирования на начальном этапе рассматриваются государственные гранты, целевые бюджетные программы, государственная пилотная поддержка и постепенное внедрение через министерство образования и ведущие вузы.

Год 1: Заложен убыточный период, обусловленный инвестициями в разработку, запуск пилотных проектов и адаптацию продукта под требования государственных учреждений. Монетизация ограничена первыми тестовыми внедрениями и консультационным сопровождением.

Год 2: В случае успешного пилотирования — выход на операционную окупаемость за счёт расширения масштаба внедрения (поддержка от министерства, подключение новых вузов), а также оптимизации расходов на поддержку пользователей и снижение стоимости интеграций.

Год 3: Планируется постепенное увеличение объёма продаж и минимальный рост чистой прибыли, однако значительный эффект масштаба достижим только при широкой гос. поддержке и дополнительном финансировании по госпрограммам. Абсолютный рост рентабельности будет сдержан динамикой бюрократических процедур и ограниченным платёжеспособным спросом сектора.

Таким образом, окупаемость проекта ожидается не ранее 2-2,5 лет. Прогноз можно считать консервативным для EdTech-стартапа с фокусом на SaaS для госсектора в СНГ: низкие темпы прироста, ограниченный финансовый риск, постепенное внедрение через механизм пилотных государственных контрактов, минимизация расходов на маркетинг и привлечение пользователей в первые 2 года. Такой подход закладывает устойчивый фундамент для дальнейшего масштабирования при централизации заказчика на уровне министерства.

5.4. Потенциальные потребители и рынки сбыта

- Университеты, школы, обучающие центры.

- Импортозамещение платных SaaS-лабораторий.

- Продажи B2B (лицензии), далее — freemium для частных преподавателей.

6. АНАЛИЗ РИСКОВ

Технические риски

Риск: Низкое качество автоматически генерируемых 3D-моделей.

Вероятность: Средняя.
Влияние: Высокое.

Меры: Регулярное тестирование и калибровка алгоритмов. Инструменты ручной постобработки.

Риск: Критические ошибки в работе платформы.

Вероятность: Средняя.
Влияние: Высокое.

Меры: Внедрение CI/CD, автоматическое тестирование. Регулярные юзабилити-тесты.

Риск: Уход ключевых разработчиков/выгорание из-за высокой нагрузки или низкой зарплаты.

Вероятность: Средняя.
Влияние: Высокое.

Меры: Конкурентоспособная зарплата для ключевых сотрудников; профессиональная нематериальная мотивация; резервирование студентов стажёров для подстраховки; перераспределение задач.

Финансовые риски

Риск: Недостаточное финансирование/задержки.

Вероятность: Высокая.
Влияние: Критическое.

Меры: Поэтапная разработка. Поиск грантов, краудфандинг.

Риск: Рост затрат на сопровождение, поддержку и обучение пользователей.

Вероятность: Средняя.
Влияние: Среднее.

Меры: Построение системы удалённой поддержки. Оптимизация кода, мониторинг использования ресурсов, постепенное масштабирование только после успешных пилотных внедрений.

Рыночные риски

Риск: Выход крупных конкурентов.

Вероятность: Низкая.
Влияние: Высокое.

Меры: Упор на ключевые преимущества: кастомизация, цена, работа со своими объектами.

Риск: Низкий спрос.

Вероятность: Средняя.
Влияние: Высокое.

Меры: Пилотные внедрения, образовательные вебинары, работа с лидерами мнений.

Операционные риски

Риск: Нехватка компетенций в команде.

Вероятность: Высокая.
Влияние: Высокое.

Меры: Привлечение фрилансеров, аутсорс. Обучение текущей команды.

Риск: Недостижение KPI.

Вероятность: Средняя.
Влияние: Высокое.

Меры: Регулярный мониторинг метрик. Гибкое планирование.

Общий уровень риска проекта оценивается как средний при реализации на рынке Республики Беларусь и СНГ, с наибольшей вероятностью по кадровым и финансовым аспектам. Эффективное снижение рисков возможно благодаря поэтапной реализации, партнёрству с государственными структурами и максимальной адаптации продукта под запросы конечных пользователей.